TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

**KHOA THỐNG KÊ – TIN HỌC**

–––––––––––––––––––––––––––––––



**KẾ HOẠCH THỰC TẬP NHẬN THỨC**

**HỆ THỐNG QUẢN LÝ**

**HỒ SƠ SINH VIÊN**

**Nhóm: 03**

**Sinh viên thực hiện:**

1. Trưởng nhóm: Chế Thị Nhã Quyên Lớp: 45K14
2. Thành viên: Trần Đỗ Hòa Lớp: 45K14

**Giảng viên hướng dẫn:** Hoàng Thị Thanh Hà

**Đà Nẵng, 11/6/2021**

**KẾ HOẠCH THỰC TẬP NHẬN THỨC**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên công việc** | **Số ngày** | **Ngày bắt đầu** | **Ngày kết thúc** | **Người thực hiện** | **Trạng thái** | **Ghi chú** |
| **1** | **Chuẩn bị** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Phân nhóm trưởng | 1 | 2/6/2021 | 2/6/2021 | Cả nhóm | Hoàn Thành |  |
| 1.2 | Cài đặt Visual Studio, SQL Server | 1 | 2/6/2021 | 2/6/2021 | Từng cá nhân trong nhóm | Hoàn Thành |  |
| 1.3 | Tạo tài khoản trên Github (github.com) | 1 | 8/6/2021 | 9/6/2021 | Từng cá nhân trong nhóm | Hoàn Thành |  |
| 1.4 | Xem video bài giảng về Git và Github | 1 | 8/6/2021 | 9/6/2021 | Từng cá nhân trong nhóm | Hoàn Thành |  |
| 1.5 | Tạo kho cho nhóm theo cú pháp: TTNT45K\_Ha\_XX  Với XX: là số thứ tự của nhóm. | 1 | 8/6/2021 | 9/6/2021 | Chế Thị Nhã Quyên, trưởng nhóm | Hoàn Thành |  |
| 1.6 | Mời các thành viên join vào kho | 1 | 8/6/2021 | 9/6/2021 | Chế Thị Nhã Quyên, trưởng nhóm | Hoàn Thành |  |
| 1.7 | Thành viên nhóm clone kho về máy tính cá nhân | 1 | 8/6/2021 | 9/6/2021 | Từng cá nhân trong nhóm | Hoàn Thành |  |
| 1.8 | Meeting online để:  - Review lại Git, Github  - Kiểm tra công việc ở mục 1 | 1 | 9/6/2021 | 10/6/2021 | Cả nhóm | Hoàn Thành |  |
| **2** | **Học lập trình với Winforms** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Xem video bài giảng về WINDOWS FORM | 1 | 9/6/2021 | 10/6/2021 | Từng cá nhân trong nhóm | Hoàn Thành |  |
| 2.2 | Làm bài tập:  Tạo một Calculator có khả năng làm các phép toán: CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA | 1 | 10/6/2021 | 11/6/2021 | Từng cá nhân trong nhóm | Hoàn Thành |  |
| 2.3 | Meeting online để: - Review bài Calculator ở mục 5 | 1 | 11/6/2021 | 11/6/2021 | Cả nhóm | Hoàn Thành |  |
| 2.4 | Nhận bài tập nhóm | 1 | 11/6/2021 | 12/6/2021 | Cả nhóm | Hoàn Thành |  |
| 2.5 | Xem video bài giảng về MDI form | 1 | 11/6/2021 | 12/6/2021 | Từng cá nhân trong nhóm | Hoàn Thành |  |
| 2.6 | Tạo form sơ bộ cho dự án nhóm | 2 | 12/6/2021 | 14/6/2021 | Trần Đỗ Hòa | Hoàn Thành |  |
| 2.7 | Tạo cơ sở dữ liệu cho dự án nhóm | 2 | 12/6/2021 | 14/6/2021 | Chế Thị Nhã Quyên | Hoàn Thành |  |
| 2.8 | Hoàn thiện báo cáo chương 1 | 1 | 14/6/2021 | 15/6/2021 | Chế Thị Nhã Quyên |  |  |
| 2.9 | Meeting online để:  - Kiểm tra tiến độ công việc nhóm  - Hỗ trợ sữa lỗi, các kĩ thuật khó | 1 | 16/6/2021 | 16/6/2021 | Cả nhóm |  |  |
| 2.10 | Xem video bài giảng về làm việc với cơ sở dữ liệu | 1 | 16/6/2021 | 17/6/2021 | Từng cá nhân trong nhóm |  |  |
| **3** | **Thực hiện dự án** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Code chức năng A | 8 | 15/6/2021 | 23/6/2021 | Chế Thị Nhã Quyên |  |  |
| 3.2 | Test chức năng A | 8 | 15/6/2021 | 23/6/2021 | Chế Thị Nhã Quyên |  |  |
| 3.3 | Code chức năng B | 8 | 15/6/2021 | 23/6/2021 | Trần Đỗ Hòa |  |  |
| 3.4 | Test chức năng B | 8 | 15/6/2021 | 23/6/2021 | Trần Đỗ Hòa |  |  |
| 3.5 | Meeting online để:  - Review code, review CSDL | 1 | 23/6/2021 | 23/6/2021 | Cả nhóm |  |  |
| 3.6 | Hoàn thiện báo cáo chương 2, có phân tích và thiết kế hệ thống, có thiết kế CSDL | 3 | 23/6/2021 | 26/6/2021 | Chế Thị Nhã Quyên |  |  |
| 3.7 | Sửa lại code, CSDL sau buổi gặp Meeting (nếu có lỗi) | 7 | 23/6/2021 | 26/6/2021 | Trần Đỗ Hòa |  |  |
| 3.8 | Meeting online để:  - Review code | 1 | 30/6/2021 | 30/6/2021 | Cả nhóm |  |  |
| 3.9 | Hoàn thiện báo cáo chương 3  Phần kết luận | 3 | 27/6/2021 | 30/6/2021 | Chế Thị Nhã Quyên |  |  |
| 3.10 | Báo cáo:  - Hoàn thiện code phần còn lại của dự án  - Hoàn thiện báo cáo  - Nộp báo cáo final lên Elearning | 1 | 1/7/2021 | 3/7/2021 | Cả nhóm |  |  |
| 3.11 | Nộp slide, code, CSDL, video demo chương trình | 1 | 4/7/2021 | 4/7/2021 | Chế Thị Nhã Quyên, trưởng nhóm |  |  |