**BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC**

**Nhóm: 03**

**Tên đề tài: HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN SINH VIÊN**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ tên** | **Lớp** | **Nội dung công việc** | **Thời gian bắt đầu** | **Thời gian kết thúc** | **Kết quả** |
| 1 | Chế Thị Nhã Quyên  Trần Đỗ Hòa | 45K14 | -Tham khảo các tài liệu  -Lên ý tưởng hệ thống  -Thiết kế các bảng, các thuộc tính | 11/6/2021 | 11/6/2021 | Hoàn thành |
| 2 | Chế Thị Nhã Quyên | 45K14 | Thiết lập CSDL: tạo các bảng, các thuộc tính, các kiểu dữ liệu từng thuộc tính, liên kết giữa các bảng, ràng buộc khóa chính, khóa ngoại | 11/6/2021 | 11/6/2021 | Hoàn thành |
| 3 | Trần Đỗ Hòa | 45K14 | Thiết kế giao diện Form | 11/6/2021 | 12/6/2021 | Hoàn thành |
| 4 | Chế Thị Nhã Quyên | 45K14 | Chuẩn bị dữ liệu và nhập dữ liệu vào cơ sở dữ liệu | 12/6/2021 | 12/6/2021 | Hoàn thành |
| 5 | Trần Đỗ Hòa | 45K14 | Thiết lập liên kết giữa các Form | 12/6/2021 | 13/6/2021 | Hoàn thành |
| 6 | Chế Thị Nhã Quyên | 45K14 | Viết báo cáo Chương 1: Mô tả bài toán | 12/6/2021 | 13/6/2021 | Hoàn thành |
| 7 | Trần Đỗ Hòa | 45K14 | Lập trình C# cho form đăng nhập | 13/6/2021 | 13/6/2021 | Hoàn thành |
| 8 | Chế Thị Nhã Quyên | 45K14 | Vẽ lưu đồ công việc của hệ thống | 14/6/2021 | 14/6/2021 | Hoàn thành |
| 9 | Trần Đỗ Hòa | 45K14 | Vẽ sơ đồ chức năng của hệ thống | 14/6/2021 | 14/6/2021 | Hoàn thành |
| 10 | Chế Thị Nhã Quyên | 45K14 | Lập trình chức năng thêm và xóa cho bảng Sinh viên | 14/6/2021 | 15/6/2021 | Hoàn thành |
| 11 | Trần Đỗ Hòa | 45K14 | Lập trình chức năng sửa, khởi tạo và tìm kiếm cho bảng Sinh viên | 14/6/2021 | 15/6/2021 | Hoàn thành |
| 12 | Chế Thị Nhã Quyên | 45K14 | Viết và hoàn thiện báo cáo chương 2 | 15/6/2021 | 16/6/2021 | Hoàn thành |
| 13 | Trần Đỗ Hòa | 45K14 | Lập trình các chức năng cho các form còn lại | 15/6/2021 | 16/6/2021 | Hoàn thành |
| 14 | Chế Thị Nhã Quyên | 45K14 | Tạo Stored Procedure trên SQL và lập trình thống kê sinh viên theo lớp, khoa, phường/xã | 20/6/2021 | 21/6/2021 | Hoàn thành |
| 15 | Trần Đỗ Hòa | 45K14 | Lập trình thống kê sinh viên theo quận/huyện, tỉnh/thành phố | 20/6/2021 | 21/6/2021 | Hoàn thành |
| 16 | Chế Thị Nhã Quyên | 45K14 | Viết báo cáo chương 3 và phần ưu, nhược điểm | 26/6/2021 | 28/6/2021 | Hoàn thành |
| 17 | Trần Đỗ Hòa | 45K14 | Viết báo cáo phần kết quả đạt được | 30/6/2021 | 1/7/2021 | Hoàn thành |
| 18 | Chế Thị Nhã Quyên | 45K14 | Hoàn chỉnh bảng phân chia công việc và hoàn thiện báo cáo | 30/6/2021 | 2/7/2021 | Hoàn thành |
| 19 | Chế Thị Nhã Quyên  Trần Đỗ Hòa | 45K14 | Chỉnh sửa và hoàn thiện form | 1/7/2021 | 1/7/2021 | Hoàn thành |
| 20 | Chế Thị Nhã Quyên | 45K14 | Làm slide báo cáo | 3/7/2021 | 4/7/2021 | Hoàn thành |
| 21 | Trần Đỗ Hòa | 45K14 | Quay video demo hệ thống | 4/7/2021 | 4/7/2021 | Hoàn thành |